北京市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：工程经济学               课程代码：04624              2018年11月版
第一部分    课程性质与设置目的
一、课程性质与特点

    《工程经济学》课程是北京市高等教育自学考试工程管理（项目管理方向）（专升本）的一门重要专业课程，其任务是培养应考者系统地了解工程经济的理论与应用背景，掌握工程经济分析的基本方法，具备初步的工程经济分析能力，深刻认识工程经济在现代企业管理、技术进步和可持续发展中的地位和作用，为项目管理在我国的发展与应用培养专门人才。
二、课程目标与基本要求

本课程共分为12章，前5章是工程经济学的基本原理和基础知识，包括工程经济学的基本概念、工程经济分析的基本经济要素、资金时间价值与资金等值计算、工程经济评价指标、多方案的经济比较等；第六章是不确定性分析，用以分析项目不确定性因素对经济效益产生的影响，从而证明项目投资的可靠性和稳定性；第七章、第八章、第九章是关于工程项目可行性研究的内容，从工程项目的财务角度和国民经济角度分析项目的经济效益以及可行性；第十章是价值工程，第十一章是设备更新的经济分析；第十二章是工程项目的后评价。
通过本课程的学习，要求应考者对工程经济的基本概念、基本原理和应用有一个较为全面的了解，能够掌握和运用工程经济学的基本原理与分析方法，对工程项目进行可行性分析和论证，为最终的项目决策提供依据。
本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容，试卷考核知识点覆盖到章，适当突出重点。本课程的重点考核章节包括第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第八章、第十一章，一般考核章节包括第一章、第七章、第九章、第十章、第十二章。
三、与本专业其他课程的关系
工程经济学是介于自然科学和社会科学之间的边缘性科学，属于应用经济学的一个分支。本课程与相关课程覆盖的学科领域非常广泛，它是工程学、管理学、经济学、会计学等学科的综合性应用学科。因此，本课程的前修课程包括相关工程学的课程、管理学、经济学、会计学等，这些课程可以帮助考生更好地理解和掌握工程经济学的原理和实践应用。

第二部分    考核内容与考核要求
第一章  工程经济学概述
一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程与经济的含义以及工程经济学的基本概念、研究对象与特点，掌握经济效益的概念与一般表达式，以及工程经济分析的可比原则与一般程序。  
二、考核内容与目标
（一）工程经济学的基本概念
    识记：工程经济学的概念
      工程经济学的研究对象
（二）工程经济学的产生与发展

    此部分不做考核要求
（三）工程经济分析的基本原理
识记：经济效益的概念与经济效益的一般表达式
      经济效益的评价程序
    理解：经济效益的评价指标

          工程经济分析的可比原则
          工程经济分析的一般程序

（四）工程经济学的特点

    识记：工程经济学的特点
第二章    工程经济分析的基本经济要素
一、学习目的与要求
通过本章学习，掌握现金流量的概念与构成，掌握投资、成本、利润、税金等基本概念和估算方法，掌握折旧的概念和计算方法，了解投资的构成、营业收入的概念、利润及税金的构成。

二、考核内容与目标
（一）工程项目现金流量及其构成

识记：现金流量的概念
理解：现金流量的构成与表示方法

（二）工程项目投资及估算
识记：投资的概念与构成
      资产的分类
理解：投资的估算
（三）工程项目成本及费用

识记：总成本与经营成本、机会成本与沉没成本的概念

理解：固定资产折旧的概念与内涵

应用：固定资产折旧的方法

（四）营业收入、税金及利润

    识记：营业收入、税金及利润的概念与构成
理解：利润的计算
第三章    资金时间价值与资金等值计算
一、学习目的与要求
通过本章学习，掌握资金时间价值的内涵和表示方式以及资金的计息方式，理解名义利率和实际利率的关系，掌握资金等值的概念与计算。  

二、考核内容与目标
（一）资金时间价值
识记：资金时间价值的概念

      利息与利率

      名义利率与实际利率
理解：名义利率与实际利率的关系
应用：利息的计算方式——单利与复利
（二）资金等值计算
识记：资金等值的概念及影响因素 
理解：资金等值计算的基本公式

（三）资金等值计算公式的应用

    应用：利用资金等值转换公式进行等值计算 
第四章    工程经济评价指标
一、学习目的与要求
通过本章学习，了解投资项目经济评价指标的概念和分类。掌握时间型评价指标静态投资回收期、动态投资回收期、追加投资回收期等指标的概念、经济含义、计算方法和判断准则；掌握价值型评价指标净现值和净年值、费用现值和费用年值等指标的概念、经济含义、计算方法和评判准则；掌握效率型评价指标投资收益率、内部收益率等指标的概念、经济含义、计算方法和判断准则。了解净现值函数、基准收益率的确定方法及二者的关系，了解内部收益率唯一性问题。  
二、考核内容与目标
（一）工程经济评价指标概述
    识记：工程经济评价指标的概念与分类
（二）时间型评价指标
识记：静态投资回收期、动态投资回收期、追加投资回收期的概念

理解：静态投资回收期、动态投资回收期、追加投资回收期的经济含义与判断准则
应用：静态投资回收期、动态投资回收期、追加投资回收期的计算与应用 
（三）价值型评价指标
识记：净现值和净年值、费用现值和费用年值的概念

理解：净现值和净年值、费用现值和费用年值的经济含义、适用范围与判断准则

      净现值函数、基准收益率的确定方法及二者的关系
应用：净现值和净年值、费用现值和费用年值的计算与应用
（四）效率型评价指标
识记：投资利润率、投资利税率、效益-费用比、内部收益率的概念

理解：内部收益率的经济含义、评价准则以及内部收益率的唯一性
      外部收益率的经济含义与评价准则
    应用：内部收益率的计算与应用
第五章    多方案的经济性比选
一、学习目的与要求
    通过本章学习，了解技术方案的关系与分类，掌握互斥方案和独立方案的经济性比选方法。
二、考核内容与目标
（一）多方案的经济性比选概述
识记：多方案的经济性比选的概念

理解：技术方案之间的关系与分类
（二）互斥方案的经济性比选
    识记：增量净现值、增量内部收益率的概念与评价准则

    理解：增量净现值、增量内部收益率的计算
应用：寿命周期相同的互斥方案的经济性比选

      寿命周期不同的互斥方案的经济性比选

（三）独立方案的经济性比选
    理解：无资金约束独立方案的经济性比选

应用：资金约束独立方案的经济性比选
第六章    不确定性分析
一、学习目的与要求
    通过本章学习，了解工程项目不确定性分析的含义、产生原因及方法。掌握线性盈亏平衡分析的计算方法，了解敏感性分析的步骤，掌握单因素敏感性分析的方法，了解概率分析的主要方法。
二、考核内容与目标
（一）不确定性分析概述
    识记：不确定性分析的概念与产生原因
    理解：不确定性分析的方法
（二）盈亏平衡分析
识记：盈亏平衡分析的概念
理解：非线性盈亏平衡分析

      互斥方案的线性盈亏平衡分析   
应用：独立方案的线性盈亏平衡分析
（三）敏感性分析

识记：敏感性分析的概念

理解：敏感性分析的步骤 
（四）概率分析
    识记：概率分析的概念
    理解：概率分析方法中的期望值与方差法的应用
第七章    工程项目的可行性分析
一、学习目的与要求
   通过本章学习，掌握工程项目可行性研究的概念、特点及作用，掌握工程项目财务评价与国民经济评价的概念与区别，了解工程项目可行性研究的步骤与内容。

二、考核内容与目标
（一）工程项目可行性研究概述

    识记：工程项目可行性研究的概念、特点与作用
理解：可行性研究的四个阶段 

（二）工程项目可行性研究的步骤

识记：工程项目可行性研究的五个步骤

（三）工程项目可行性研究的内容

识记：工程项目可行性研究的主要内容
      工程项目财务评价与国民经济评价的定义与作用
理解：资金筹集的方式与不同融资方式的特点
第八章    工程项目的财务评价
一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程项目财务评价与企业日常财务分析的区别，了解工程项目财务评价的内容与流程。掌握工程项目财务评价基本报表的种类以及工程项目财务评价指标的计算与分析。

二、考核内容与目标
（一）工程项目财务评价概述
识记：工程项目财务评价的内涵
理解：工程项目财务评价与企业日常财务分析的区别 
      工程项目财务评价的内容与流程
（二）工程项目财务评价的方法
识记：工程项目盈利能力的评价指标

      工程项目偿债能力的评价指标

理解：现金流量表、资金来源与运用表、借款还本付息表、资产负债表的编制
    应用：工程项目财务盈利能力评价指标的计算与分析

      工程项目财务偿债能力评价指标的计算与分析
（三）工程项目财务评价案例分析

    应用：运用工程项目财务评价方法对相关案例进行分析
第九章    工程项目的国民经济评价
一、学习目的与要求
    通过本章学习，了解国民经济评价的含义、对象及其必要性，理解国民经济评价与财务评价的关系。掌握费用与效益的识别原则、直接效果、外部效果与转移支付的内容，掌握影子价格等参数的意义和确定方法。
二、考核内容与目标
（一）国民经济评价概述
    识记：国民经济评价的概念
理解：国民经济评价与财务评价的关系
（二）国民经济评价效益与费用的识别
识记：直接效益与直接费用、间接效益与间接费用、直接转移支付的概念
理解：直接效益与直接费用、间接效益与间接费用、直接转移支付的确定      

（三）影子价格的计算

识记：影子价格的含义
理解：影子价格的计算
（四）国民经济评价的步骤与指标
    识记：国民经济评价的步骤

    理解：国民经济评价的指标与计算公式
第十章    价值工程

一、学习目的与要求
   通过本章学习，掌握价值工程的基本概念以及提高价值的基本途径，了解价值工程的工作程序和内容，理解选择价值工程对象的原则和方法。掌握价值工程功能分析与评价方法，了解方案创新的方法。
二、考核内容与目标
（一）价值工程概述

识记：价值工程的概念

理解：价值、成本与功能之间的关系
      提高价值的基本途径

      价值工程的工作程序和内容
（二）价值工程对象的选择与信息收集

识记：选择价值工程对象的一般原则
理解：选择价值工程对象的方法
（三）功能分析与评价

识记：功能的分类
      功能定义、功能整理和功能评价的概念

理解：功能定义的方法
      功能整理的方法

      功能评价的方法
（四）方案创新与评价

    识记：创造的定义

理解：方案创新方法
      创新方案制定

      方案创新度评价

      方案的选择与决策
第十一章    设备更新的经济分析

一、学习目的与要求
   通过本章学习，了解设备磨损的两种形式，掌握设备磨损的补偿方式。理解设备寿命的四种形态，理解设备更新决策的原则，掌握设备经济寿命寿命的计算原理和计算方法以及新型设备更新决策方法。
二、考核内容与目标
（一）设备更新概述

识记：设备更新的概念

      设备磨损的两种形式

理解：设备磨损的补偿方式 

（二）设备经济寿命的确定

识记：设备寿命的几种形态

理解：设备静态经济寿命与动态经济寿命的计算

应用：设备静态经济寿命的计算
（三）设备更新的决策分析

识记：设备更新决策的原则

理解：原型设备更新决策分析

应用：新型设备更新决策分析

第十二章    工程项目的后评价
一、学习目的与要求
   通过本章学习，掌握工程项目后评价的概念和主要内容，了解工程项目后评价的程序与方法，以及工程项目后评价报告的主要内容。
二、考核内容与目标
（一）工程项目后评价概述
识记：工程项目后评价的概念
      工程项目后评价与前评估的异同
理解：工程项目后评价的主要内容 

（二）工程项目后评价的程序与方法
  识记：工程项目后评价的程序

  理解：工程项目后评价的方法
（三）工程项目后评价报告

  理解：工程项目后评价报告的主要内容
第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、理解、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材
    《工程经济学》， 陈立文 主编，中国电力出版社，2013年版
三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，不断提高学生自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际问题思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看例题和动手做练习，以便更好地理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导。提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题和解决问题。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次的高低不完全是一回事，在各个能力层次中存在不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共4学分，建议总课时不少于72学时，其中助学学时分配如下：
	章次
	课 程 内 容
	助学学时

	1
	第1章   工程经济学概述
	3

	2
	第2章   工程经济分析的基本经济要素
	6

	3
	第3章   资金时间价值与资金等值计算
	10

	4
	第4章   工程经济评价指标
	12

	5
	第5章   多方案的经济性比选
	8

	6
	第6章   不确定性分析
	8

	7
	第7章   工程项目的可行性研究
	6

	8
	第8章   工程项目的财务评价
	6

	9
	第9章   工程项目的国民经济评价
	3

	10
	第10章  价值工程
	4

	11
	第11章  设备更新的经济分析
	4

	12
	第12章  工程项目的后评价
	2

	总  计
	72


五、关于命题考试的若干规定

1、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为30%、“理解”为30%、“应用”为40%。

2、试题难易程度应合理：较易、中等难度、较难。每份试卷中，较难部分的比例建议为20%。
3、试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、计算题。

4、考试采用闭卷考试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

5、为了便于答题，考试时考生可以携带无存储功能的计算器。

六、题型示例
（一）单项选择题

1. 下列各项中，属于现金流入的是
 A.增值税      B.回收固定资产余值     C.经营成本       D.建设期利息  
（二）多项选择题
    1. 用差额表示法表达经济效益的评价指标有

     A. 利润额      B. 净现值             C. 净现值率      D. 投资利润率       
（三）名词解释题
1.利率
（四）简答题
    1.简述经济效益评价指标的三种类型。
（五）计算题
    1.某工程项目计划三年建成，每年年初等额投资1000万元，全部资金均为银行贷款，年利率为8%，问第三年末投资总额的本利和为多少？
5884
9

